## Slide 1: 基于LTE V2X预警类应用的功能安全分析 LTE V2X warning based application Functional Safety analysis
2023-05-17
研究立项讨论

## Slide 2: 背景
目的和意义：
近年来，随着车联网（V2X）标准和技术的不断完善，智能网联汽车相关应用不断被提出，相关验证工作也在不断展开。为保证安全性，一些企业和组织陆续展开针对V2X相关应用的功能安全分析的初步探索，但普遍是举例性质，缺乏全面性，无法作为通用性指导。
对于安全预警类的场景，学会的 T/CSAE 53 《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》提出17个一阶段应用，汽标委也开展了《基于网联技术的汽车安全预警类应用场景技术要求及试验方法》的国标研发。但是，目前缺乏对于相关场景的功能安全分析，需要相关研究分析作为技术要求的补充。
今年年初，C-NCAP发布2024版测试规程，其中ADAS测试规程中提出涉及C-V2X预警应用相关的场景，并规定了通过条件。目前缺乏针对2024版规程中C-V2X相关场景的功能安全分析，因此迫切需要相关研究作为指导。

## Slide 3: 国内外情况说明
5GAA 《Safety Treatment in V2X Applications》白皮书中选取紧急刹车预警 （EBW）和 ToD相关场景进行危害分析（HARA）。目前该工作组正在进行更多场景和应用的分析。
T/CSAE 53 《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》中应用可以作为本研究的应用参考。
汽标委《基于网联技术的汽车安全预警类应用场景技术要求及试验方法》涉及的相关安全预警类应用场景可作为本研究的场景参考。
IMT2020PG V2X工作组 《C-V2X与单车智能融合应用研究》课题组正在对C-V2X与单车智能融合的典型场景进行功能安全分析。其中预警相关场景可作为本研究的参考。
C-NCAP 2024版ADAS测试规程中提出涉及C-V2X预警应用相关的场景，并规定了通过条件，相关测试场景也可以作为本研究的参考。
  车辆直行与前方被遮挡的横穿目标车辆
  车辆高速直行与前方静止目标车辆测试场景 （高速度差追尾）
  闯红灯预警

## Slide 4: 研究立项内容说明
研究名称（暂定）：《基于LTE V2X预警类应用的功能安全分析》
  计划在CAICV V2X工作组申请立项
发起人
  高通无线通信技术（中国）有限公司
  北京星云互联科技有限公司

## Slide 5: 研究立项内容说明
范围和主要技术内容：
本研究旨在分析基于LTE V2X直接通信（PC5 mode 4）的V2V/V2I通信系统的，针对安全预警类应用的相关场景下，相关系统的功能安全分析。
基于T/CSAE 53 《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》以及汽标委《基于网联技术的汽车安全预警类应用场景技术要求及试验方法》的相关应用，定义相关场景。
基于GB/T 34590 《道路车辆 功能安全》的方法论，开展相关场景的危害分析，并进行概念级分析，提出相关场景下共性的安全目标、系统级功能安全要求及其ASIL等级。
预警类应用选取
场景定义
安全目标
功能安全要求及ASIL等级
危害分析

## Slide 6: 推进计划
主要工作内容 | 完成时间 | 工作方式
研究立项申请 | 2023年5-6月 | 发起单位讨论
组建研究编制团队，并制定详细计划 | 2023年7月 | 邮件征集 启动会 核心成员会议讨论
确定报告框架、主要内容 | 2023年8月 | 启动会 核心成员会议讨论
报告主体内容编制 | 2023年9-2023年12月 | 核心成员分工编制及会议讨论 定期组织全员讨论
评审、修改 | 2024年1-2月 | 编制组内部评审 联盟内意见征集
发布 | 2024年3月 | 联盟发布研究报告

## Slide 7: 研究编制小组构成
领导单位:
中国汽车工程学会
中国智能网联汽车产业创新联盟
牵头单位：
高通无线通信技术（中国）有限公司
北京星云互联科技有限公司
成员单位：
中信科智联科技有限公司
东风汽车集团有限公司技术中心
中国第一汽车集团有限公司
戴姆勒大中华区投资有限公司
通用汽车（中国）投资有限公司
安徽江淮汽车集团股份有限公司
福特汽车（中国）有限公司
宝马（中国）服务有限公司
博世汽车部件（苏州）有限公司
丰田汽车（中国）投资有限公司
大众汽车（中国）投资有限公司